Prosjekt varmepumpe.

Hovedprinsippet i disse forskjellige læringsoppdragene er at elevene skal finne ut av løsningene selv. ”Prosjekt varmepumpe” har et innhold som er litt annerledes og vanskeligere enn de andre prosjektene i den forstand at oppgaven inneholder noe av den samme ”typiske strukturen” som en fagprøve i automatisering. Samtidig så skal man bruke en teknologitype som er i samsvar med læreplanmålene for faget ”Elektroniske kretser og nettverk”.

Hvis prosjektet skal få en best mulig gjennomføring, så vil det derfor være lurt med litt ”lærerhjelp” i prosjektets forholdsvis tidlige fase.

På grunn av at prosjektet er så komplisert og omfattende som det er, så kan det være ”lurt” å dele opp prosjektet i to planleggingsdeler. Først så lager man en enkel oversiktsplan på ett ark og noen vedlegg, som beskriver ”grovt sett” hvordan man har tenkt å gjennomføre prosjektet.

Etterpå så kan man planlegge på et ”teknisk detaljnivå”. Så produserer man anlegget, prøver det ut og utarbeide sluttdokumentasjon.

Hovedstrukturen i prosjektet kan for eksempel være slik, steg for steg:

- Utarbeidelse av oversiktsplan.

- Utarbeidelse av skisse av anlegget med beskrivelse av virkemåte. Det kan være lurt å prøve ut anlegget i forbindelse med denne aktiviteten, slik at man har en god oversikt over virkemåten. Utarbeidelse av rekkeklemmetabell. For at arbeidsmengden ikke skal bli for stor så er det ok å bruke en eksisterende tegning hvis man ikke ønsker å lage en ny tegning.

- Utarbeidelse av ”blokkskjema” for det automatiserte anlegget og beskrivelse av prinsipper for virkemåte.

- Valg av tekniske detaljløsninger for det automatiserte anlegget.

- Produksjon av nytt automatisert styresystem. (Bare elever.)

- Oppkobling av nytt styresystem opp mot kuldeprosess.

- Utprøving og kontroll av at hele anlegget virker.

- Utarbeidelse av sluttdokumentasjon. (Rette på feil i eksisterende dokumentasjon.)